UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias · CC451 Interacción Humano Computador

Práctica Calificada 02

Reporte de avance del proyecto

Órbita

Reuniones equilibradas con voz, IA e interfaz orbital

Integrantes

Anngie Salazar

Gabriel Rincón

Fernando Mora

14 de octubre de 2026

# Contenido

1. Descripción del proyecto	3

1.1 Cumplimiento de los requerimientos comunes del curso	3

2. Análisis de usuarios (stakeholders)	4

2.1 Diferencias clave entre usuarios y su impacto en el diseño	5

3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos	6

3.1 Personas (People)	6

3.2 Contextos (Contexts)	6

3.3 Tecnologías (Technologies)	6

3.4 Actividades y su reflejo en los requerimientos	6

4. Alcance y requerimientos	8

4.1 Alcance del proyecto	8

4.2 Requerimientos funcionales (RF)	8

4.3 Requerimientos no funcionales (RNF)	9

5. Historias de usuario	10

6. Matriz de trazabilidad	15

7. Análisis de sistemas similares	18

7.1 Comparación de funcionalidades	18

8. Criterios de usabilidad	19

8.1 Heurísticas de Nielsen aplicadas	19

8.2 Principios y leyes aplicados	20

9. Alternativas de diseño	21

9.1 Alternativa A – Sistema solar (elegida)	21

9.2 Alternativa B – Jardín de voces	22

9.3 Alternativa C – Bastón de la palabra	23

9.4 Evaluación y elección	23

10. Diseño óptimo de fidelidad media	24

10.1 Diagrama de interacciones entre pantallas	25

10.2 Simulación completa del flujo	25

11. Arquitectura y repositorio	27

11.1 Diagrama C4 – Contexto	27

11.2 Diagrama C4 – Contenedores y componentes	28

11.3 Organización del repositorio	28

12. Diagrama de Gantt	29

13. Referencias	30

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campos.

# 1. Descripción del proyecto

Problema. En muchas reuniones unas pocas personas hablan la mayor parte del tiempo y otras no llegan a aportar, aunque tengan ideas valiosas. Las causas son timidez, jerarquías, ser nuevo en el equipo, barreras de idioma o de discapacidad. El resultado son decisiones tomadas sin escuchar a todos.

Solución. Órbita es una PWA que acompaña la reunión (presencial o por videollamada). Cada participante es un planeta: su distancia al sol muestra cuánto ha participado, sin números ni rankings. Antes de que se cierre un tema, Órbita abre una ventana de órbita: invita en privado a quienes no han aportado, con una pregunta concreta generada por un LLM, y les deja elegir entre hablar, escribir o pasar. Al participante dominante le sugiere, también en privado, ceder la palabra.

Objetivo. Aumentar la equidad de participación en reuniones de equipos de trabajo, clases y grupos de estudio, cuidando la experiencia emocional de cada persona y garantizando la accesibilidad.

## 1.1 Cumplimiento de los requerimientos comunes del curso

| Requerimiento común | Cómo lo cumple Órbita | Req. |
| --- | --- | --- |
| Interfaz no convencional | Sistema solar de la reunión: distancia = participación, brillo = aporte reciente, anillo de equilibrio. | RF-07, RF-08 |
| Interfaz de voz | Transcripción en vivo (es-PE), comandos de voz, lectura en voz alta (TTS). | RF-04 a RF-06 |
| LLM con capa de abstracción | Interfaz única LLM.generar(); proveedores Simulado, Gemini (remoto) y Ollama (local); fallback y validador de tono. | RF-20, RNF-08 |
| Plataforma PWA | Manifest, service worker y caché offline; instalable en laptop y móvil. | RNF-01 |
| Personalización continua | Perfil persistente que aprende canal preferido, tiempo de invitación, ritmo de habla y emociones. | RF-14 a RF-17 |
| Multiusuario | Salas con código; sincronización en tiempo real entre dispositivos. | RF-01, RF-02 |
| Diseño emocional (Norman) | Visceral: paleta espacial cálida y planetas que brillan. Conductual: 1 toque, microinteracciones ≤ 300 ms. Reflexivo: resumen personal y evolución. | RF-16, RF-25, RNF-14 |
| Entrega | Repositorio con README, C4, guía de instalación, datos simulados y licencia MIT. | RNF-12 |

# 2. Análisis de usuarios (stakeholders)

El análisis se realizó manualmente por el equipo (sin herramientas automáticas), a partir de la experiencia de sus integrantes en reuniones de trabajo y de clase y de conversaciones con compañeros y colegas. Se identificaron 17 stakeholders en cuatro grupos: primarios (usan Órbita directamente), usuarios con discapacidad, secundarios (reciben sus resultados) y clave (influyen en su construcción o regulación).

| Tipo | Stakeholder | Descripción | Necesidades y diferencias | Influencia en el diseño | Infl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primario | Participante habitual | Trabajador o estudiante que asiste a reuniones híbridas. | Quiere reuniones cortas y útiles; poca paciencia para configurar. | Unirse con código en < 1 min; perfil en 1 pantalla; respuesta en 1 toque. | Alta |
| Primario | Participante silencioso / introvertido | Persona que tiene ideas pero no interrumpe; a menudo nueva en el equipo. | Teme ser señalado en público; necesita tiempo para formular su idea. | Invitación privada; pregunta concreta; opción "Escribir" y "Paso"; sin rankings públicos. | Alta |
| Primario | Participante dominante | Persona que habla gran parte del tiempo, a veces sin notarlo. | No quiere ser avergonzado; acepta retroalimentación si es privada y amable. | Sugerencia privada para ceder la palabra; metáfora "muy cerca del sol" en lugar de porcentajes. | Media |
| Primario | Facilitador / jefe de proyecto | Crea la sala, define la agenda y conduce la reunión. | Necesita decisiones claras y evidencia de que el equipo participó. | Crear sala con agenda y estilo; resumen de decisiones y temas abiertos; índice de equilibrio. | Alta |
| Primario | Docente | Conduce clases o asesorías grupales. | Identificar estudiantes que no participan sin exponerlos. | Modo presencial con una laptop; informe de equidad agregado. | Media |
| Primario | Estudiante en trabajo grupal | Integrante de grupos de 3–5 personas. | Repartir la voz de forma justa; reuniones desde el celular. | PWA instalable en móvil; salas pequeñas; diseño táctil (botones ≥ 44 px). | Media |
| Discapacidad | Persona con discapacidad auditiva | Sorda o con hipoacusia. | No escucha las intervenciones ni alertas sonoras. | Subtítulos con nombre y color del hablante; invitación visual + vibración (nunca solo sonido). | Alta |
| Discapacidad | Persona con discapacidad visual | Ciega o con baja visión; usa lector de pantalla. | No percibe la metáfora visual de órbitas. | Lista accesible equivalente ("Ana: muy cerca del sol"); ARIA live; TTS; alto contraste; texto hasta 200 %. | Alta |
| Discapacidad | Persona con discapacidad motriz | Movilidad reducida en manos. | Dificultad con gestos finos o arrastrar. | Navegación completa por teclado; foco visible; comandos de voz; objetivos táctiles grandes. | Media |
| Discapacidad | Persona con discapacidad del habla | Tartamudez, disartria o uso de SAAC. | Hablar en voz alta es difícil o lento. | Aporte escrito que cuenta igual que la voz; TTS opcional del aporte; tolerancia de tiempo ajustable. | Alta |
| Discapacidad | Persona neurodivergente (TEA / TDAH) | Sensibilidad a estímulos o dificultad para sostener la atención. | Animaciones y alertas pueden abrumar; necesita mensajes literales y predecibles. | Modo baja estimulación; respeta prefers-reduced-motion; sin destellos; mensajes cortos y concretos. | Media |
| Discapacidad | Persona con ansiedad social | Evita hablar frente a grupos. | La exposición pública aumenta la ansiedad. | Todo es privado; aporte anónimo opcional; emoción inicial "nervioso" pone "Escribir" primero. | Alta |
| Secundario | Gerencia / RR. HH. | Interesada en cultura de equipo inclusiva. | Quiere métricas agregadas, no vigilancia individual. | Solo índices agregados y anónimos; nada se comparte sin consentimiento. | Media |
| Secundario | Área de TI | Instala y da soporte. | Compatibilidad, seguridad y bajo costo. | PWA sin instalación; sin servidor obligatorio; funciona en laptop convencional. | Media |
| Clave | Equipo de desarrollo | Construye y mantiene Órbita. | Código modular, cambiar de proveedor LLM sin reescribir. | Capa de abstracción LLM; módulos JS separados; datos simulados; licencia MIT. | Alta |
| Clave | Proveedor de LLM (Google Gemini / Ollama) | Servicio que genera invitaciones y resúmenes. | Límites de uso, latencia y costos. | Fallback al proveedor simulado; prompts cortos; validador de tono. | Media |
| Clave | Autoridad de protección de datos (Ley N.° 29733) | Regula el tratamiento de datos personales en el Perú. | Consentimiento informado y minimización de datos. | Consentimiento explícito antes de transcribir; no se guarda audio; borrado de datos en 1 clic. | Alta |

## 2.1 Diferencias clave entre usuarios y su impacto en el diseño

- Silencioso vs. dominante. Tienen necesidades opuestas, pero ambos rechazan la exposición pública. Por eso toda la retroalimentación individual es privada y la pantalla compartida solo muestra señales neutras.

- Facilitador vs. participante. El facilitador necesita evidencia (resumen, índice de equilibrio); el participante necesita sentirse escuchado. Se separan en dos vistas: Resumen (grupal) y Tu evolución (personal).

- Usuarios con discapacidad. La metáfora visual no puede ser la única vía. Cada canal tiene un equivalente: órbitas ↔ lista accesible; voz ↔ texto; alerta visual ↔ vibración ↔ TTS.

- Contexto laboral vs. académico. El docente usa modo presencial con una sola laptop; el equipo de trabajo usa cada uno su dispositivo. Por eso existen los modos videollamada y presencial.

- Experiencia tecnológica. Desde expertos hasta novatos: unirse en 3 pasos, sin configuración de umbrales (se calibran solos) y una simulación guiada.

# 3. Análisis PACT y establecimiento de requerimientos

Se aplicó el marco PACT (People, Activities, Contexts, Technologies) de Benyon para entender a las personas, lo que hacen, dónde lo hacen y con qué tecnología, y derivar de ello los requerimientos.

## 3.1 Personas (People)

| Dimensión | Características | Implicancia de diseño |
| --- | --- | --- |
| Físicas | Edades 18–60; algunos con discapacidad auditiva, visual, motriz o del habla. | Subtítulos, lista accesible, aporte escrito, objetivos ≥ 44 px. |
| Psicológicas | Distinto nivel de confianza para hablar en público; carga cognitiva alta durante la reunión. | Invitaciones privadas; una sola decisión por invitación; 3 opciones (ley de Hick). |
| Sociales | Jerarquías (jefe vs. nuevo); culturas donde no se interrumpe al superior. | Sugerencia privada al dominante; no se muestran rankings. |
| Usos / experiencia | Desde usuarios expertos en Zoom/Teams hasta novatos en tecnología. | Metáfora conocida (sistema solar); simulación guiada; flujo de 3 pasos para entrar. |

## 3.2 Contextos (Contexts)

| Contexto | Características | Implicancia de diseño |
| --- | --- | --- |
| Físico | Oficina, aula o casa; ruido de fondo; laptop compartida en sala presencial o celular personal. | Modo presencial y videollamada; aporte escrito cuando hay ruido; vibración en el celular. |
| Social | Reunión grupal con presión de tiempo y presencia de jefes. | Privacidad de las invitaciones; tono cálido y no punitivo. |
| Organizacional | Equipos con agenda; decisiones que se deben documentar. | Agenda por temas; resumen de decisiones y temas abiertos. |
| Tecnológico | Conexión variable; navegadores distintos; algunos sin soporte de voz. | PWA offline; degradación elegante (voz → texto, LLM → simulado). |

## 3.3 Tecnologías (Technologies)

| Aspecto | Tecnología |
| --- | --- |
| Entrada | Voz (Web Speech API), teclado, toque, comandos de voz. |
| Salida | Visualización orbital SVG, subtítulos, TTS, vibración, lista accesible. |
| Comunicación | BroadcastChannel (prototipo) / Supabase Realtime (producción); HTTPS al LLM. |
| Contenido | Transcripción en memoria, perfil en localStorage, datos simulados en JSON. |

## 3.4 Actividades y su reflejo en los requerimientos

Para cada actividad se analizaron sus características (frecuencia, cooperación, complejidad, criticidad y contenido) y se derivaron los requerimientos que la soportan.

| Actividad | Características | Qué exige del diseño | Requerimientos |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Prepararse y unirse a la reunión | Frecuente (diaria); individual; simple; poco crítica; datos: nombre, color, preferencias. | Unirse con código en < 1 min, perfil persistente, consentimiento. | RF-01, RF-03, RF-14, RF-29, RNF-11 |
| A2. Conversar y escuchar | Continua durante 15–60 min; cooperativa; carga cognitiva alta; contenido: voz. | Transcripción en vivo, subtítulos con nombre, comandos de voz. | RF-04, RF-05, RF-27, RNF-02 |
| A3. Percibir el equilibrio de la conversación | Continua, periférica (no debe distraer); grupal. | Visualización orbital ambiental sin números; lista accesible; baja estimulación. | RF-07, RF-08, RF-19, RF-28, RNF-03 |
| A4. Aportar una idea | Esporádica; crítica para la persona (exposición social); puede ser oral o escrita. | Ventana de órbita privada, respuesta en 1 toque, aporte escrito, turno reservado. | RF-10 a RF-12, RF-21, RNF-08 |
| A5. Moderar la participación | Responsabilidad del facilitador; requiere tacto. | Medición por tema, sugerencia privada al dominante, estilo de moderación. | RF-09, RF-13, RF-29 |
| A6. Cerrar temas y tomar decisiones | Al final de cada tema; cooperativa; crítica para el equipo. | Detectar cierre de tema; registrar decisiones y temas abiertos. | RF-10, RF-23 |
| A7. Revisar resultados y reflexionar | Después de la reunión; individual; baja urgencia. | Resumen, índice de equilibrio, evolución personal, emociones. | RF-16, RF-23, RF-25 |
| A8. Personalizar y proteger sus datos | Ocasional; individual; sensible (privacidad). | Ajustes de accesibilidad, proveedor LLM, borrado y descarga de datos. | RF-20, RF-26, RNF-06, RNF-13 |

Escenario concreto (de la actividad A4). Diego es analista y lleva dos semanas en el equipo. En la reunión de presupuesto, Ana (jefa) propone S/ 4 000 y dice "¿lo aprobamos así?". Diego sabe que el plan gratuito del LLM se quedará corto, pero no se atreve a interrumpir. Su celular vibra: "¿Ves algún riesgo en el presupuesto propuesto?". Pulsa "Escribir aporte", escribe su idea y el grupo la ve resumida antes de aprobar. Este escenario originó RF-10, RF-11, RF-12 y RF-21.

# 4. Alcance y requerimientos

## 4.1 Alcance del proyecto

Dentro del alcance:

- PWA instalable que corre en laptop convencional y celular (Chrome, Edge; Firefox y Safari sin voz).

- Salas multiusuario con código; modo videollamada y presencial.

- Transcripción de voz en español, comandos de voz y lectura en voz alta.

- Visualización orbital de la participación y lista accesible equivalente.

- Ventana de órbita: invitación privada generada por LLM antes de cerrar un tema.

- Perfil persistente que aprende del uso; registro de emociones declaradas e inferidas.

- Resumen de decisiones, temas abiertos e índice de equilibrio.

- Capa de abstracción LLM (Simulado, Gemini, Ollama) y datos simulados para demo.

Fuera del alcance:

- Reemplazar a Zoom/Teams/Meet: Órbita acompaña la reunión, no transmite video.

- Grabar o almacenar audio.

- Evaluar el desempeño individual de empleados.

- Diarización por biometría de voz en el prototipo (se simula; en producción se usaría un servicio de diarización).

La prioridad usa el método MoSCoW (Must = imprescindible, Should = importante, Could = deseable).

## 4.2 Requerimientos funcionales (RF)

| ID | Descripción del requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear una sala y unirse a una sala existente mediante un código con formato ORB-0000. | Must |
| RF-02 | Sincronizar en tiempo real los aportes y participantes de la sala entre dispositivos. | Must |
| RF-03 | Solicitar consentimiento explícito antes de transcribir la voz del usuario. | Must |
| RF-04 | Transcribir en vivo la voz del usuario en español (es-PE). | Must |
| RF-05 | Reconocer comandos de voz: "pedir la palabra", "escribir", "resumen" y "paso". | Should |
| RF-06 | Leer en voz alta (TTS) las invitaciones cuando el usuario lo active. | Should |
| RF-07 | Representar a cada participante como un planeta cuya distancia al sol refleja su participación. | Must |
| RF-08 | Mostrar la órbita de equilibrio y aumentar el brillo del planeta que aportó recientemente. | Should |
| RF-09 | Medir la participación de cada persona en total y por tema de la agenda. | Must |
| RF-10 | Detectar cuándo un tema está por cerrarse (frase de cierre, cambio de agenda o votación). | Must |
| RF-11 | Enviar una invitación privada con una pregunta concreta generada por el LLM a quienes no aportaron en el tema. | Must |
| RF-12 | Permitir responder la invitación en un toque (Hablar, Escribir, Paso) y reservar un turno de 60 s. | Must |
| RF-13 | Enviar una sugerencia privada y amable al participante dominante para ceder la palabra. | Should |
| RF-14 | Guardar un perfil persistente: nombre, color del planeta y preferencias de accesibilidad. | Must |
| RF-15 | Aprender del uso: canal preferido de respuesta y tiempo de invitación. | Must |
| RF-16 | Registrar emociones declaradas (inicio y fin) e inferir incomodidad por patrones de evitación. | Should |
| RF-17 | Calcular el ritmo de habla del usuario (palabras por minuto). | Could |
| RF-18 | Emitir vibración al recibir una invitación (si el dispositivo lo permite). | Should |
| RF-19 | Ofrecer una lista accesible equivalente a la vista orbital para lectores de pantalla. | Must |
| RF-20 | Usar una capa de abstracción para cambiar de proveedor LLM (Simulado, Gemini, Ollama) con fallback automático. | Must |
| RF-21 | Permitir aportes escritos que cuentan como participación; el LLM los resume y pueden ser anónimos. | Must |
| RF-22 | Permitir la navegación completa por teclado, con foco visible y cierre de modales con Escape. | Must |
| RF-23 | Generar el resumen de la reunión: decisiones, temas abiertos e índice de equilibrio. | Must |
| RF-24 | Incluir un modo de simulación guiada con datos simulados que recorra todo el flujo. | Must |
| RF-25 | Mostrar la evolución personal: equilibrio histórico y lo que el sistema aprendió. | Should |
| RF-26 | Permitir descargar la transcripción y borrar todos los datos personales. | Must |
| RF-27 | Mostrar subtítulos con el nombre y color del hablante. | Must |
| RF-28 | Ofrecer modos de alto contraste y baja estimulación. | Must |
| RF-29 | Configurar la sala: nombre, modo (videollamada / presencial), estilo de moderación y agenda. | Must |

## 4.3 Requerimientos no funcionales (RNF)

| ID | Categoría | Descripción (medible) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Plataforma | La app es una PWA instalable con manifest y service worker; el app shell funciona sin conexión. | Must |
| RNF-02 | Rendimiento | La invitación privada aparece en < 3 s desde la frase de cierre del tema. | Must |
| RNF-03 | Rendimiento | La animación orbital mantiene ≥ 30 FPS en una laptop de gama media con 15 participantes. | Should |
| RNF-04 | Accesibilidad | Cumplir WCAG 2.2 nivel AA: contraste ≥ 4.5:1, objetivos táctiles ≥ 44 px, foco visible de 3 px. | Must |
| RNF-05 | Accesibilidad | Respetar prefers-reduced-motion y no producir más de 3 destellos por segundo. | Must |
| RNF-06 | Privacidad | No almacenar audio; la transcripción se elimina al salir de la sala salvo descarga explícita. | Must |
| RNF-07 | Compatibilidad | Funcionar en Chrome y Edge (con voz) y en Firefox y Safari (sin voz), en laptop y móvil. | Must |
| RNF-08 | Diseño emocional | Los mensajes del LLM pasan un validador de tono: 0 términos punitivos en pruebas. | Must |
| RNF-09 | Fiabilidad | Degradación elegante: sin voz → texto; si el LLM falla → proveedor simulado en < 1 s. | Must |
| RNF-10 | Escalabilidad | Soportar salas de hasta 15 participantes simultáneos. | Should |
| RNF-11 | Usabilidad | Puntaje SUS ≥ 75 y un usuario nuevo entra a una sala en < 60 s. | Must |
| RNF-12 | Mantenibilidad | Código modular sin build, README, diagrama C4, licencia MIT y datos simulados en el repositorio. | Must |
| RNF-13 | Seguridad | La API key del LLM se guarda solo en el navegador del usuario y se usa sobre HTTPS. | Must |
| RNF-14 | Diseño emocional | Microinteracciones ≤ 300 ms y paleta cálida y calmada (nivel visceral). | Should |
| RNF-15 | Idioma | Interfaz y voz en español (es-PE), con lenguaje claro y frases ≤ 25 palabras en mensajes del LLM. | Must |

# 5. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato Como [rol] quiero [acción] para [beneficio] y sus criterios de aceptación usan Gherkin (Dado / Cuando / Entonces), con al menos un escenario exitoso y uno alternativo o de error.

HU-01: Dar consentimiento informado

Como participante quiero saber qué se hace con mi voz y aceptar antes de empezar para confiar en la aplicación.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Acepta | que abro Órbita por primera vez | marco la casilla de consentimiento | el botón "Comenzar" se habilita y se guarda mi aceptación |
| No acepta | que no marqué la casilla | intento pulsar "Comenzar" | el botón permanece deshabilitado y no se transcribe nada |

Requerimientos: RF-03, RNF-06

HU-02: Crear mi planeta

Como participante quiero elegir mi nombre, color y preferencias de accesibilidad para sentirme identificado y cómodo.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil completo | que estoy en la pantalla Perfil | escribo mi nombre, elijo un color y pulso "Guardar" | paso a Salas y veo "Hola, <nombre>" |
| Sin nombre | que dejé el nombre vacío | pulso "Guardar y continuar" | el foco vuelve al campo nombre y un mensaje me pide escribirlo |

Requerimientos: RF-14, RNF-11

HU-03: Crear una sala

Como facilitador quiero crear una sala con agenda, modo y estilo de moderación para organizar la reunión por temas.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala creada | que estoy en Crear sala | completo el nombre y pulso "Iniciar reunión" | se genera un código ORB-#### y entro a la reunión con el primer tema de la agenda |
| Estilo | que elijo el estilo "Suave" | se abre una ventana de órbita | los mensajes usan el tono suave configurado |

Requerimientos: RF-01, RF-29, RNF-11

HU-04: Unirme a una sala

Como participante quiero unirme con un código o desde mi lista de salas para entrar rápido a la reunión.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Código válido | que escribo "ORB-4821" | pulso "Unirme" | entro a la reunión y los demás ven mi planeta |
| Código inválido | que escribo "ABC" | pulso "Unirme" | veo "El código tiene el formato ORB-0000" y el foco vuelve al campo |

Requerimientos: RF-01, RF-02, RNF-10

HU-05: Hablar con mi voz

Como participante quiero que mi voz se transcriba en vivo para que mi aporte quede registrado y en subtítulos.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Navegador con voz | que uso Chrome y di permiso al micrófono | pulso 🎙 y hablo | veo el texto parcial y luego mi aporte aparece en los subtítulos con mi nombre |
| Sin soporte de voz | que uso un navegador sin reconocimiento de voz | pulso 🎙 | se abre "Escribe tu aporte" con un aviso de que cuenta igual |

Requerimientos: RF-04, RNF-09

HU-06: Usar comandos de voz

Como participante con discapacidad motriz quiero controlar acciones con mi voz para no depender del mouse.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Pedir la palabra | que el micrófono está activo | digo "pedir la palabra" | mi planeta brilla y el grupo ve que pedí la palabra |
| Escribir | que el micrófono está activo | digo "escribir" | se abre el cuadro de aporte escrito |

Requerimientos: RF-05

HU-07: Ver el equilibrio de la reunión

Como participante quiero ver de un vistazo cómo se reparte la conversación para darme cuenta si alguien domina o falta.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Alguien domina | que Ana habló la mayor parte del tiempo | miro la pantalla de reunión | el planeta de Ana está muy cerca del sol y los demás más lejos |
| Aporte reciente | que acabo de aportar | se actualiza la vista | mi planeta brilla y se acerca a la órbita de equilibrio en ≤ 300 ms |

Requerimientos: RF-07, RF-08, RNF-03, RNF-14

HU-08: Medir participación por tema

Como facilitador quiero saber quién aportó en cada tema para no cerrar temas sin escuchar a todos.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro | que la reunión está en el tema T2 | Bruno habla | su aporte se cuenta en T2 y en su total |
| Cambio de tema | que se pasa al tema T3 | nadie ha hablado aún en T3 | el conteo de T3 empieza en cero para todos |

Requerimientos: RF-09

HU-09: Recibir una ventana de órbita

Como participante silencioso quiero que me inviten en privado con una pregunta concreta antes de cerrar el tema para aportar a tiempo sin sentirme expuesto.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Invitación | que no he aportado en el tema y alguien dice "cerramos este tema" | Órbita detecta el cierre | en < 3 s veo solo yo una pregunta concreta y el grupo solo ve "Se abre una ventana de órbita" |
| Tono seguro | que el LLM genera un texto con un término no permitido | el validador lo revisa | se descarta y se usa el texto del proveedor simulado |

Requerimientos: RF-10, RF-11, RNF-02, RNF-08, RNF-15

HU-10: Responder en un toque

Como participante quiero elegir entre hablar, escribir o pasar con un solo toque para decidir sin presión.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Hablar | que tengo la invitación abierta | pulso "Hablar ahora" | se reservan 60 s para mí y se activa el micrófono |
| Paso | que no quiero hablar | pulso "Paso esta vez" | la invitación se cierra, no se avisa a nadie y no me vuelven a invitar en ese tema |
| Sin respuesta | que no respondo | pasan 20 s | la invitación se cierra sola sin avisar al grupo |

Requerimientos: RF-12, RNF-14

HU-11: Recibir una sugerencia para ceder la palabra

Como participante dominante quiero enterarme en privado si estoy hablando demasiado para dar espacio sin sentirme avergonzado.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Sugerencia | que hablé más del 45 % del tiempo | se abre una ventana de órbita | solo yo recibo "Tu órbita está muy cerca del sol, ¿cedes la palabra?" |
| Equilibrado | que mi participación es equilibrada | se abre una ventana de órbita | no recibo ninguna sugerencia |

Requerimientos: RF-13, RNF-08

HU-12: Que Órbita aprenda de mí

Como participante quiero que la app se adapte a cómo prefiero participar para participar con menos esfuerzo.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal preferido | que respondí "Escribir" más veces que "Hablar" | recibo una nueva invitación | "Escribir aporte" aparece como primera opción |
| Tolerancia | que dejé pasar una invitación sin responder | recibo la siguiente | tengo 5 s más para responder (máx. 40 s) |

Requerimientos: RF-15, RF-17

HU-13: Registrar cómo me siento

Como participante quiero decir cómo me siento antes y después para que Órbita cuide mi experiencia.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Nervioso | que al inicio elijo "Nervioso" | entro a la reunión | mis invitaciones muestran primero "Escribir" y se registra la emoción |
| Incomodidad inferida | que pasé o ignoré 3 invitaciones seguidas | Órbita lo detecta | veo "Puedes aportar por escrito cuando quieras. Sin presión" y se registra como emoción inferida |

Requerimientos: RF-16, RF-25

HU-14: Ver el resumen de la reunión

Como facilitador quiero ver decisiones, temas abiertos y equilibrio al terminar para documentar y mejorar las reuniones.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen | que terminó la agenda o pulsé ⏹ | se abre Resumen | veo decisiones, temas abiertos, índice de equilibrio y el proveedor LLM usado |
| Sin LLM | que el LLM remoto no responde | se genera el resumen | se usa el proveedor simulado y se indica en pantalla |

Requerimientos: RF-23, RNF-09

HU-15: Seguir la reunión sin oír

Como persona con discapacidad auditiva quiero leer quién habla y sentir las invitaciones para participar en igualdad.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtítulos | que los subtítulos están activos | alguien habla | veo su nombre en su color y el texto |
| Vibración | que uso el celular con vibración activa | recibo una invitación | el teléfono vibra además del aviso visual |

Requerimientos: RF-18, RF-27

HU-16: Usar Órbita con lector de pantalla

Como persona con discapacidad visual quiero escuchar el estado de la reunión para no depender de la vista orbital.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista accesible | que activé "Lista accesible" | cambia la participación | el lector anuncia, p. ej., "Ana: muy cerca del sol" |
| Lectura de invitación | que activé "Leer invitaciones en voz alta" | recibo una invitación | escucho la pregunta por TTS |

Requerimientos: RF-06, RF-19, RNF-04

HU-17: Aportar por escrito

Como persona con discapacidad del habla o ansiedad social quiero escribir mi idea y que cuente como participación para no tener que hablar en voz alta.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Aporte | que escribí mi idea | pulso "Enviar" | el LLM la resume en una línea, aparece con ✎ y mi planeta gana brillo |
| Anónimo | que marqué "aporte anónimo" | envío | aparece como "Aporte anónimo" en los subtítulos |
| Vacío | que el cuadro está vacío | pulso "Enviar" | no se envía nada y el foco vuelve al cuadro |

Requerimientos: RF-21

HU-18: Usar Órbita con teclado y menos estímulos

Como persona con discapacidad motriz o neurodivergente quiero navegar sin mouse y sin animaciones para usar la app sin fatiga.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Teclado | que uso solo el teclado | presiono Tab y Escape | el foco es visible en cada control y Escape cierra el modal abierto |
| Baja estimulación | que activé "Baja estimulación" o mi sistema tiene reduce-motion | entro a la reunión | los planetas no giran y no hay animaciones |

Requerimientos: RF-22, RF-28, RNF-04, RNF-05

HU-19: Controlar mis datos

Como participante quiero descargar la transcripción o borrar mis datos para tener control de mi privacidad.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Descargar | que estoy en Resumen | pulso "Guardar transcripción" | se descarga un archivo .txt en mi dispositivo |
| Borrar | que estoy en Ajustes | pulso "Borrar todos mis datos" | se elimina mi perfil y vuelvo a Bienvenida |

Requerimientos: RF-26, RNF-06

HU-20: Cambiar de proveedor de IA

Como equipo de desarrollo quiero elegir entre Simulado, Gemini u Ollama para no depender de un solo proveedor.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini | que elijo Gemini y pego mi API key | pulso "Probar proveedor" | veo una pregunta generada y el nombre del proveedor |
| Fallback | que la API key es inválida | pulso "Probar proveedor" | en < 1 s se usa el proveedor simulado y se indica |

Requerimientos: RF-20, RNF-09, RNF-13

HU-21: Ver la simulación guiada

Como docente evaluador quiero ver todo el flujo con datos simulados sin configurar nada para evaluar el prototipo rápidamente.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Simulación | que abro index.html?demo=1 o pulso "Ver simulación guiada" | espero | la app recorre las 10 pantallas con subtítulos explicativos |
| Salir | que la simulación está en curso | pulso "✕ Salir" | la simulación se detiene y puedo usar la app |

Requerimientos: RF-24, RNF-12

HU-22: Instalar Órbita

Como participante quiero instalar la app en mi laptop o celular para abrirla rápido y usarla sin conexión.

| Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalar | que abro Órbita desde un servidor HTTPS | elijo "Instalar" | aparece el ícono de Órbita y abre en ventana propia |
| Sin conexión | que la app ya se abrió una vez | pierdo la conexión y la abro | la app carga desde la caché |

Requerimientos: RNF-01, RNF-07, RNF-12

# 6. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento con las historias de usuario que lo cubren, su estado en el prototipo y la evidencia que permite verificar su criterio de aceptación. La columna de historias se generó cruzando automáticamente la lista de requerimientos de cada HU, para garantizar que no haya requerimientos huérfanos.

| ID Req | Descripción del requerimiento | Tipo (FR/NFR) | Prioridad | Historia(s) de usuario que lo cubre(n) | Estado | Evidencia / criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear una sala y unirse a una sala existente mediante un código con formato ORB-0000. | FR | Must | HU-03, HU-04 | Implementado | P3/P4: código ORB-#### generado; validación de formato. |
| RF-02 | Sincronizar en tiempo real los aportes y participantes de la sala entre dispositivos. | FR | Must | HU-04 | Parcial (BroadcastChannel) | Dos pestañas en la misma sala: el aporte aparece en ambas. |
| RF-03 | Solicitar consentimiento explícito antes de transcribir la voz del usuario. | FR | Must | HU-01 | Implementado | P1: "Comenzar" deshabilitado sin casilla. |
| RF-04 | Transcribir en vivo la voz del usuario en español (es-PE). | FR | Must | HU-05 | Implementado | P5: 🎙 transcribe y muestra subtítulo. |
| RF-05 | Reconocer comandos de voz: "pedir la palabra", "escribir", "resumen" y "paso". | FR | Should | HU-06 | Implementado | voice.js: 4 patrones de comando. |
| RF-06 | Leer en voz alta (TTS) las invitaciones cuando el usuario lo active. | FR | Should | HU-16 | Implementado | Ajuste "Leer invitaciones" + speechSynthesis. |
| RF-07 | Representar a cada participante como un planeta cuya distancia al sol refleja su participación. | FR | Must | HU-07 | Implementado | P5: Ana cerca del sol, Diego lejos. |
| RF-08 | Mostrar la órbita de equilibrio y aumentar el brillo del planeta que aportó recientemente. | FR | Should | HU-07 | Implementado | Anillo punteado; brillo tras aportar. |
| RF-09 | Medir la participación de cada persona en total y por tema de la agenda. | FR | Must | HU-08 | Implementado | room.js: aportesTema por persona y tema. |
| RF-10 | Detectar cuándo un tema está por cerrarse (frase de cierre, cambio de agenda o votación). | FR | Must | HU-09 | Simulado (guion) | Frase "cerramos este tema" abre la ventana. |
| RF-11 | Enviar una invitación privada con una pregunta concreta generada por el LLM a quienes no aportaron en el tema. | FR | Must | HU-09 | Implementado | P6: "Solo tú ves esto" + pregunta concreta. |
| RF-12 | Permitir responder la invitación en un toque (Hablar, Escribir, Paso) y reservar un turno de 60 s. | FR | Must | HU-10 | Implementado | P6: 3 botones; turno de 60 s. |
| RF-13 | Enviar una sugerencia privada y amable al participante dominante para ceder la palabra. | FR | Should | HU-11 | Implementado | P5: aviso "Vista privada de Ana". |
| RF-14 | Guardar un perfil persistente: nombre, color del planeta y preferencias de accesibilidad. | FR | Must | HU-02 | Implementado | P2 + localStorage orbita.perfil.v1. |
| RF-15 | Aprender del uso: canal preferido de respuesta y tiempo de invitación. | FR | Must | HU-12 | Implementado | P9: "Canal preferido" y "Tiempo ajustado". |
| RF-16 | Registrar emociones declaradas (inicio y fin) e inferir incomodidad por patrones de evitación. | FR | Should | HU-13 | Implementado | P2/P8 chips de emoción; inferirEmocion(). |
| RF-17 | Calcular el ritmo de habla del usuario (palabras por minuto). | FR | Could | HU-12 | Implementado | P9: palabras/min tras dictar. |
| RF-18 | Emitir vibración al recibir una invitación (si el dispositivo lo permite). | FR | Should | HU-15 | Implementado | navigator.vibrate al invitar. |
| RF-19 | Ofrecer una lista accesible equivalente a la vista orbital para lectores de pantalla. | FR | Must | HU-16 | Implementado | P5 ☰: "Ana: muy cerca del sol". |
| RF-20 | Usar una capa de abstracción para cambiar de proveedor LLM (Simulado, Gemini, Ollama) con fallback automático. | FR | Must | HU-20 | Implementado | P10: 3 proveedores; prueba con key inválida → simulado. |
| RF-21 | Permitir aportes escritos que cuentan como participación; el LLM los resume y pueden ser anónimos. | FR | Must | HU-17 | Implementado | P7: aporte con ✎ y opción anónimo. |
| RF-22 | Permitir la navegación completa por teclado, con foco visible y cierre de modales con Escape. | FR | Must | HU-18 | Implementado | Tab/Escape; foco 3 px. |
| RF-23 | Generar el resumen de la reunión: decisiones, temas abiertos e índice de equilibrio. | FR | Must | HU-14 | Implementado | P8: decisiones, abiertos, índice. |
| RF-24 | Incluir un modo de simulación guiada con datos simulados que recorra todo el flujo. | FR | Must | HU-21 | Implementado | Botón "Ver simulación guiada" / ?demo=1. |
| RF-25 | Mostrar la evolución personal: equilibrio histórico y lo que el sistema aprendió. | FR | Should | HU-13 | Implementado | P9: gráfico de evolución. |
| RF-26 | Permitir descargar la transcripción y borrar todos los datos personales. | FR | Must | HU-19 | Implementado | P8 descarga .txt; P10 borrar. |
| RF-27 | Mostrar subtítulos con el nombre y color del hablante. | FR | Must | HU-15 | Implementado | P5: nombre en color del hablante. |
| RF-28 | Ofrecer modos de alto contraste y baja estimulación. | FR | Must | HU-18 | Implementado | P2 switches; clases CSS. |
| RF-29 | Configurar la sala: nombre, modo (videollamada / presencial), estilo de moderación y agenda. | FR | Must | HU-03 | Implementado | P4: modo, estilo, agenda. |
| RNF-01 | La app es una PWA instalable con manifest y service worker; el app shell funciona sin conexión. | NFR | Must | HU-22 | Implementado | manifest + sw.js; Lighthouse PWA. |
| RNF-02 | La invitación privada aparece en < 3 s desde la frase de cierre del tema. | NFR | Must | HU-09 | Implementado | Medición en consola: < 1 s con simulado. |
| RNF-03 | La animación orbital mantiene ≥ 30 FPS en una laptop de gama media con 15 participantes. | NFR | Should | HU-07 | Pendiente de medir | DevTools Performance (pendiente). |
| RNF-04 | Cumplir WCAG 2.2 nivel AA: contraste ≥ 4.5:1, objetivos táctiles ≥ 44 px, foco visible de 3 px. | NFR | Must | HU-16, HU-18 | Implementado | Revisión axe/Lighthouse; botones ≥ 44 px. |
| RNF-05 | Respetar prefers-reduced-motion y no producir más de 3 destellos por segundo. | NFR | Must | HU-18 | Implementado | @media prefers-reduced-motion. |
| RNF-06 | No almacenar audio; la transcripción se elimina al salir de la sala salvo descarga explícita. | NFR | Must | HU-01, HU-19 | Implementado | Sin MediaRecorder; transcripción en memoria. |
| RNF-07 | Funcionar en Chrome y Edge (con voz) y en Firefox y Safari (sin voz), en laptop y móvil. | NFR | Must | HU-22 | Parcial | Probado en Chromium; falta Safari. |
| RNF-08 | Los mensajes del LLM pasan un validador de tono: 0 términos punitivos en pruebas. | NFR | Must | HU-09, HU-11 | Implementado | LLM.esSeguro() con lista de términos. |
| RNF-09 | Degradación elegante: sin voz → texto; si el LLM falla → proveedor simulado en < 1 s. | NFR | Must | HU-05, HU-14, HU-20 | Implementado | Fallback probado con key inválida. |
| RNF-10 | Soportar salas de hasta 15 participantes simultáneos. | NFR | Should | HU-04 | Pendiente | Prueba de carga con 15 clientes (pendiente). |
| RNF-11 | Puntaje SUS ≥ 75 y un usuario nuevo entra a una sala en < 60 s. | NFR | Must | HU-02, HU-03 | Pendiente (test SUS) | Test con 5 usuarios (pendiente). |
| RNF-12 | Código modular sin build, README, diagrama C4, licencia MIT y datos simulados en el repositorio. | NFR | Must | HU-21, HU-22 | Implementado | Repositorio con README, C4, LICENSE, data/. |
| RNF-13 | La API key del LLM se guarda solo en el navegador del usuario y se usa sobre HTTPS. | NFR | Must | HU-20 | Implementado | Key solo en localStorage; fetch HTTPS. |
| RNF-14 | Microinteracciones ≤ 300 ms y paleta cálida y calmada (nivel visceral). | NFR | Should | HU-07, HU-10 | Implementado | --anim: 220 ms en CSS. |
| RNF-15 | Interfaz y voz en español (es-PE), con lenguaje claro y frases ≤ 25 palabras en mensajes del LLM. | NFR | Must | HU-09 | Implementado | lang es-PE; prompt "máx. 25 palabras". |

Cobertura: 29 RF + 15 RNF = 44 requerimientos; 44 tienen al menos una HU (100 %). Estado: 38 implementados en el prototipo, 3 parciales o simulados y 3 pendientes de medición.

# 7. Análisis de sistemas similares

| Sistema | Qué hace | Fortalezas | Debilidades frente a nuestro problema | Qué tomamos para Órbita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Teams (Speaker Coach, resúmenes con IA) | Videollamadas; Speaker Coach da retroalimentación privada al presentador sobre ritmo y muletillas; resúmenes de reunión. | Retroalimentación privada; integración empresarial. | Se centra en el orador, no en el equilibrio del grupo; requiere licencias. | Retroalimentación privada al dominante (RF-13). |
| Zoom (levantar la mano, AI Companion) | Videollamadas con mano levantada, reacciones y resúmenes con IA. | Muy conocido; mano levantada reduce interrupciones. | No detecta quién no participa; la mano levantada es pública. | Pedir la palabra por voz (RF-05) y resumen de decisiones (RF-23). |
| Google Meet (cola de manos, notas con Gemini) | Cola de manos levantadas ordenada y toma de notas con IA. | Orden justo de turnos; notas automáticas. | Solo atiende a quien ya quiere hablar; no invita al silencioso. | Idea de turno reservado (alternativa C y RF-12). |
| Otter.ai | Transcripción en vivo con identificación de hablantes y resúmenes. | Buena transcripción; subtítulos útiles para personas sordas. | Solo documenta; no interviene en la dinámica. | Subtítulos con nombre del hablante (RF-27). |
| Slido / Mentimeter | Preguntas y encuestas anónimas en reuniones y clases. | Participación escrita y anónima; reduce la ansiedad. | Es un canal paralelo, desconectado de la conversación oral. | Aporte escrito anónimo que cuenta como participación (RF-21). |

## 7.1 Comparación de funcionalidades

| Funcionalidad | Teams | Zoom | Meet | Otter.ai | Slido | Órbita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transcripción / subtítulos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Resumen con IA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Visualiza el equilibrio del grupo | — | — | — | — | — | ✔ |
| Invita al que no ha hablado | — | — | — | — | — | ✔ (privado) |
| Retroalimentación privada al que domina | Parcial | — | — | — | — | ✔ |
| Aporte escrito anónimo integrado | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Perfil que aprende del usuario | — | — | — | — | — | ✔ |
| Funciona sin cuenta ni instalación | — | — | — | — | Parcial | ✔ (PWA) |

Conclusión: las plataformas existentes documentan la reunión o ordenan turnos de quien ya quiere hablar, pero ninguna actúa sobre quien no se atreve. Ese es el espacio que ocupa Órbita: no reemplaza a Zoom o Teams, los acompaña.

# 8. Criterios de usabilidad

Se definieron criterios concretos y medibles basados en la norma ISO 9241-11 (eficacia, eficiencia y satisfacción), complementados con criterios de diseño emocional, accesibilidad y el objetivo propio del producto (equidad).

| Criterio | Métrica | Meta | Cómo se mide |
| --- | --- | --- | --- |
| Eficacia | Tareas completadas sin ayuda (unirse, responder invitación, aportar por escrito, ver resumen). | ≥ 90 % | Test con 5 usuarios y lista de tareas. |
| Eficiencia | Tiempo para entrar a una sala desde Bienvenida. | < 60 s | Cronómetro en el test de usabilidad. |
| Eficiencia | Interacciones para responder una invitación. | 1 toque | Inspección del diseño (prototipo). |
| Aprendizaje | Usuario nuevo entiende la metáfora orbital tras la simulación guiada. | ≥ 4 de 5 usuarios la explican | Pregunta posterior: "¿qué significa estar cerca del sol?" |
| Errores | Errores por tarea (toques equivocados, regresos inesperados). | < 1 por tarea | Observación y registro. |
| Satisfacción | System Usability Scale (SUS). | ≥ 75 | Cuestionario SUS de 10 ítems. |
| Diseño emocional | Participantes que eligen "Me sentí escuchado" al final. | ≥ 70 % | Registro de emoción final en la app. |
| Equidad (objetivo del producto) | Índice de equilibrio (1 − Gini de participación). | +20 % frente a reuniones sin Órbita | Comparar reuniones del mismo equipo con y sin Órbita. |
| Accesibilidad | Conformidad WCAG 2.2 AA. | 0 errores críticos | Lighthouse / axe + prueba con lector de pantalla (NVDA / TalkBack). |
| Rendimiento percibido | Tiempo desde la frase de cierre hasta la invitación. | < 3 s | Medición con la consola del navegador. |

## 8.1 Heurísticas de Nielsen aplicadas

| Heurística | Aplicación en Órbita |
| --- | --- |
| Visibilidad del estado del sistema | Tema actual, órbitas en vivo, barra de cuenta regresiva en la invitación, "Te escucho…". |
| Relación con el mundo real | Metáfora del sistema solar; "bastón de la palabra"; lenguaje cotidiano. |
| Control y libertad del usuario | Flecha ← en la app; "Paso esta vez"; Cancelar; Escape; salir de la simulación. |
| Consistencia y estándares | Botón principal siempre morado y abajo; misma hoja inferior para invitación y aporte. |
| Prevención de errores | "Comenzar" deshabilitado sin consentimiento; validación del código ORB-0000. |
| Reconocer antes que recordar | Salas recientes en lista; canal preferido primero. |
| Flexibilidad y eficiencia | Comandos de voz; velocidad de simulación 1×/2×/4×. |
| Diseño estético y minimalista | Sin números ni rankings en la pantalla compartida. |
| Ayudar a reconocer y recuperarse de errores | Mensajes claros: "Tu navegador no soporta voz. Usa Escribir (cuenta igual)". |
| Ayuda y documentación | Simulación guiada; README y guía de instalación. |

## 8.2 Principios y leyes aplicados

- Ley de Fitts: botones principales grandes (≥ 48 px) y en la zona inferior, alcanzable con el pulgar.

- Ley de Hick: la invitación ofrece solo 3 opciones; la recomendada aparece primero según el perfil.

- Diseño emocional de Norman: visceral (paleta espacial, brillo), conductual (1 toque, respuesta ≤ 300 ms) y reflexivo (resumen personal: "Tus aportes llegaron antes de cerrar los temas").

- Diseño universal: cada información tiene al menos dos canales (visual + texto/voz/vibración).

# 9. Alternativas de diseño

Se exploraron tres alternativas con bocetos de baja fidelidad. Todas comparten el mismo flujo general (perfil → sala → reunión → resumen); difieren en la metáfora de la interfaz no convencional y en cómo se invita a participar.

## 9.1 Alternativa A – Sistema solar (elegida)

Figura 1. Alternativa A: vista de órbitas e invitación privada.

Ventajas: la metáfora comunica equilibrio sin números; el anillo de equilibrio da una meta común; la invitación es privada. Desventajas: requiere una lista accesible equivalente para personas ciegas.

## 9.2 Alternativa B – Jardín de voces

Figura 2. Alternativa B: plantas que crecen al aportar.

Ventajas: metáfora muy cálida y fácil de entender; el "jardín que florece" refuerza la meta colectiva. Desventajas: la altura de las plantas se lee como un ranking ("la planta más alta gana"), y la gota sobre una planta señala públicamente a quien no habló.

## 9.3 Alternativa C – Bastón de la palabra

Figura 3. Alternativa C: turno con bastón virtual y cola priorizada.

Ventajas: orden muy claro; prioriza a quien menos habló; fácil de implementar. Desventajas: convierte la reunión en turnos rígidos, rompe la conversación natural y la cola expone públicamente quién no ha hablado.

## 9.4 Evaluación y elección

| Criterio | Peso % | A. Sistema solar | B. Jardín | C. Bastón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Invita al silencioso sin exponerlo | 25 | 5 | 4 | 2 |
| Claridad de la metáfora (se entiende en < 1 min) | 15 | 4 | 5 | 5 |
| Información periférica (no distrae de la conversación) | 15 | 5 | 4 | 2 |
| Accesibilidad (equivalente no visual) | 15 | 5 | 4 | 4 |
| Respeta la conversación natural (no impone turnos rígidos) | 15 | 5 | 5 | 2 |
| Diseño emocional (visceral y reflexivo) | 10 | 5 | 5 | 3 |
| Factibilidad técnica en el plazo | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Puntaje ponderado (sobre 100) | 100 | 96 | 88 | 60 |

Escala de 1 (malo) a 5 (excelente). Puntaje = Σ(peso × nota) / 5.

Decisión: se elige la Alternativa A (96 puntos). Es la única que invita al silencioso sin exponerlo y mantiene la información en la periferia, sin interrumpir la conversación. De la alternativa B se incorporó el tono cálido y el refuerzo positivo (el planeta "gana brillo"); de la C, el turno reservado de 60 s al aceptar hablar.

# 10. Diseño óptimo de fidelidad media

El diseño elegido se construyó como un prototipo navegable de fidelidad media (HTML, CSS y JavaScript) que ya funciona como PWA: usa voz real, la capa de abstracción LLM, perfil persistente y multiusuario entre pestañas. Tiene 10 pantallas.

| P1 Bienvenida | P2 Perfil | P3 Salas | P4 Crear sala | P5 Reunión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 Invitación privada | P7 Aporte escrito | P8 Resumen | P9 Tu evolución | P10 Ajustes |

Figura 4. Las 10 pantallas del prototipo de fidelidad media.

## 10.1 Diagrama de interacciones entre pantallas

Figura 5. Navegación entre las 10 pantallas. La línea punteada es un evento automático (cierre de tema).

## 10.2 Simulación completa del flujo

El prototipo incluye una simulación guiada (botón "▶ Ver simulación guiada" o la dirección index.html?demo=1). Usa los datos simulados de la carpeta data/ y recorre automáticamente todo el flujo con subtítulos explicativos. Dura unos 2 minutos y sirve para la sustentación en video.

| Paso | Pantalla | Qué ocurre en la simulación |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1 Bienvenida | Se acepta el consentimiento ("no se guarda audio"). |
| 2 | P2 Perfil | Se escribe "Anngie", se elige color turquesa y la emoción "Normal". |
| 3 | P3 Salas | Se muestran las salas simuladas y el saludo personalizado. |
| 4 | P4 Crear sala | Se ve la agenda de 3 temas y el código generado; se inicia la reunión. |
| 5 | P5 Reunión | Ana domina: su planeta se acerca al sol; Diego y Anngie quedan lejos. |
| 6 | P6 Invitación | Ana dice "cerramos este tema": Anngie recibe en privado "¿Qué bloqueo te preocupa más de este sprint?". Diego aporta solo. |
| 7 | P7 Aporte escrito | Anngie escribe su idea; aparece con ✎ y su planeta gana brillo. Ana recibe la sugerencia privada. |
| 8 | P5 → P6 | Tema 2: Anngie elige "Hablar ahora". Tema 3: elige "Paso esta vez" y se respeta. |
| 9 | P8 Resumen | Decisiones, temas abiertos (los riesgos que aportó Diego) e índice de equilibrio. |
| 10 | P9 y P10 | Evolución personal y lo aprendido; ajustes del proveedor LLM. |

Secuencia de capturas de la simulación:

| Ana domina | Ventana de órbita | Aporte escrito | Tras el aporte | Lista accesible |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 6. Momentos clave de la simulación (con la barra guía).

# 11. Arquitectura y repositorio

## 11.1 Diagrama C4 – Contexto

Figura 7. Nivel 1 del modelo C4.

## 11.2 Diagrama C4 – Contenedores y componentes

Figura 8. Nivel 2 del modelo C4: módulos de la PWA y sistemas externos.

## 11.3 Organización del repositorio

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| README.md | Descripción, características, inicio rápido, flujo, estructura, equipo y licencia. |
| LICENSE | Licencia MIT (open source explícita). |
| docs/INSTALACION.md | Guía de instalación: doble clic, servidor local, PWA, multiusuario, LLM real, GitHub Pages. |
| docs/ARQUITECTURA.md | Diagramas C4 (imagen y Mermaid), componentes, decisiones y secuencia de la ventana de órbita. |
| docs/diagramas/ | Fuentes Graphviz de los diagramas (editables). |
| index.html, css/, js/ | Código de la PWA (7 módulos JavaScript sin dependencias). |
| manifest.webmanifest, sw.js, icons/ | Configuración PWA y caché offline. |
| data/ | Datos simulados: participantes, salas, agenda, guion, historial y perfil de ejemplo (JSON). |

# 12. Diagrama de Gantt

Figura 9. Cronograma del proyecto. La línea roja marca la entrega de la PC02; los tonos claros son tareas pendientes.

Al 14 de octubre están completas las fases de Análisis, Requerimientos y Diseño. La siguiente fase pasa del prototipo a la implementación en producción: diarización real de voz, Supabase Realtime y pruebas con usuarios.

# 13. Referencias

Benyon, D. (2019). Designing User Experience (4.ª ed.). Pearson. (Marco PACT).

Norman, D. A. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books.

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.

ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts.

W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Brown, S. (2018). The C4 model for visualising software architecture. c4model.com.

Woolley, A. W. et al. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. Science, 330(6004), 686–688.

Congreso de la República del Perú (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.